和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）

防洪工程资金绩效监控报告

（跟踪巡查记录）

项目名称：和田河和田县拉依喀乡（12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525）防洪工程

项目库编号：653221-2020-SL-005

项目基本情况：

项目主管单位:和田县水利局

实施单位: 和田县水管总站

投资金额：2634万元

资金来源：扶贫资金

建设内容：新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。

建设地点：拉依喀乡

建设期限：2019年3月-5月

监控节点：2020年5月

参加人员：

跟踪情况：

- 监控时点资金到位、支付情况

项目总投资2634万元，截至5月31日，到位资金2634万元，到位率100%；实际支付2463.87万元，支付率93.54%。

二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）

1.该项目共设置三级指标14个，已完成13个，完成率92.86%。2.本项目计划新建拉依喀乡12+400-15+000、30+050-31+130、31+250-31+525段建设防洪堤长度4km。截至目前项目已完工未验收。

三、存在问题

1．项目档案的资料是否完整

完整

2．实施方案内容与实际建设内容是否一致

一致

3．资金支付与项目实施进度是否一致；

截至5月31日，资金支付率93.54%，项目完成率100%，存在偏差。

四、纠偏措施

项目已完工，未验收，加快项目验收进度、支付进度。