和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设项目资金绩效监控报告

（跟踪巡查记录）

项目名称：和田县罕艾日克镇鸽产业标准化养殖建设项目

项目库编号：653221-2020-XM-010

项目基本情况：

项目主管单位:和田县农业农村局

实施单位: 和田县罕艾日克镇

投资金额：158.4万元

资金来源：扶贫资金

建设内容新建660平米鸽舍1栋，采购抽风机24台，常式电阻锅炉2台，油变变压器及配套1台，笼具198组，无动力屋顶风机12台。

建设地点：罕艾日克镇帕尔其村。

建设期限：2020年1月-6月

监控节点：2020年9月30日

参加人员：何建国，陈源文，阿娜尔古丽

跟踪情况：

- 监控时点资金到位、支付情况

项目总投资158.4万元，截至9月30日，到位资金158.4万元，到位率100%；实际支付103.58万元，支付率65%。

二、监控时点指标完成情况（描述项目总体完成率）

1.该项目共设置三级指标14个，已完成14个，完成率100%。

2.项目新建鸽舍数量1座，实际建设1座，完成率100%；计划采购常式电阻锅炉数量2台，实际完成采购常式电阻锅炉数量2台，完成率100%；计划采购油变变压器及配套数量1台，实际完成采购油变变压器及配套数量1台，完成率100%；计划采购无动力屋顶风机数量12台，实际完成采购无动力屋顶风机数量12台，完成率100%。

三、存在问题

1．项目档案的资料是否完整

缺少供货单位发票

2．实施方案内容与实际建设内容是否一致

一致

3．资金支付与项目实施进度是否一致；

截至9月30日，资金支付率65%，项目完成率100%，偏差35%。

4．资金支付率与项目完成率偏差原因分析。

供货单位未及时提供发票，资金未支付。

四、纠偏措施及整改建议

督促供货单位尽快提供发票，及时支付资金。

现场图片：